劳动合同法律助手需求分析文档

产品定位：基于大模型与RAG的劳动合同智能咨询系统

项目方向: 劳动合同法律助手

产品角色: 项目小组产品经理

适用场景: 学生实训项目、法律咨询原型、劳动合同问题智能问答

版本: V1.0

日期: 2026-07-16

核心结论 本项目建议以“劳动合同智能问答 + 法律依据引用 + 维权流程指引”为MVP核心，不做大模型训练，优先通过法规、司法解释和人社政策文件构建可追溯知识库，降低学生团队实现难度。

# 目录

1. 文档目的与项目背景

2. 产品目标与成功标准

3. 目标用户与典型场景

4. 产品范围与边界

5. 总体业务流程

6. 功能需求分析

7. 非功能需求

8. 数据与知识库需求

9. 权限与管理后台

10. 验收标准与版本规划

11. 风险、约束与附录

# 1. 文档目的与项目背景

本文档用于明确“劳动合同法律助手”的产品需求、功能边界、业务流程、数据要求和验收标准，为后续原型设计、系统开发、测试验收和项目答辩提供依据。

劳动合同问题具有高频、场景明确、法规依据相对集中等特点，适合使用RAG方式构建智能问答系统。系统通过检索劳动合同法、劳动争议司法解释、人社部政策文件及项目知识库材料，生成包含法律依据、维权流程和注意事项的结构化回答。

重要边界 系统定位为劳动合同法律信息检索与咨询辅助工具，不替代律师、仲裁机构或法院意见。涉及重大争议、诉讼策略、金额较大或证据复杂的事项，应提示用户咨询专业律师或当地劳动保障部门。

# 2. 产品目标与成功标准

| 目标类别 | 具体目标 | 衡量标准 |
| --- | --- | --- |
| 问答有效性 | 用户输入劳动合同相关问题后，系统能给出清晰、结构化、可追溯的回答。 | 常见问题命中率>=85%，回答必须包含依据、流程、注意事项。 |
| 法律依据可信 | 每条关键结论能关联到法规、司法解释或政策文件。 | 引用来源覆盖率>=90%，来源包含名称、条款或文档标题。 |
| 操作可落地 | 不仅回答“能不能”，还给出下一步维权流程和证据准备。 | 80%以上测试问题给出可执行步骤。 |
| 学生团队可实现 | 控制复杂度，不训练模型，优先使用现有大模型API和本地/云端向量库。 | MVP在实训周期内可完成部署演示。 |
| 用户体验 | 界面聚焦咨询，不做复杂法律门户。 | 用户能在3步内完成提问、查看依据、保存结果。 |

# 3. 目标用户与典型场景

## 3.1 目标用户

普通劳动者：希望了解劳动合同签订、工资、加班、试用期、解除合同、经济补偿等问题。

应届毕业生/实习生：对劳动合同、三方协议、试用期、社保、公积金等概念不熟悉，需要低门槛解释。

企业HR或小微企业负责人：需要快速核对劳动合同条款是否合规，了解常见风险。

课程项目评审者：关注系统功能完整度、数据来源可信度、展示效果和实现可行性。

## 3.2 典型使用场景

| 场景 | 用户问题示例 | 系统应答重点 |
| --- | --- | --- |
| 加班工资 | 公司要求加班但是不给钱怎么办？ | 说明加班工资基本规则、证据保留、协商/投诉/仲裁路径。 |
| 试用期 | 试用期被辞退有没有补偿？ | 判断试用期解除条件，提示违法解除风险和维权材料。 |
| 未签合同 | 入职两个月没签劳动合同怎么办？ | 提示书面劳动合同、二倍工资、证据清单和仲裁时效。 |
| 工资拖欠 | 离职后工资一直不发怎么办？ | 区分工资支付、投诉渠道、劳动仲裁、欠薪线索平台。 |
| 合同审查 | 这份合同里竞业限制条款合理吗？ | 识别高风险条款，解释风险点，给出修改建议。 |

# 4. 产品范围与边界

## 4.1 MVP范围

劳动合同相关智能问答：支持自然语言提问，围绕劳动合同签订、履行、变更、解除、终止、经济补偿、加班工资、试用期、社保等主题回答。

法律依据展示：回答中展示依据来源、文档名称、条款或政策标题，并支持点击展开原文片段。

维权流程指引：针对争议类问题，输出协商、投诉举报、劳动仲裁、诉讼等路径，并提示材料准备。

注意事项提示：提示证据留存、时效、地方差异、复杂案件咨询专业律师等限制。

知识库管理：管理员可上传法规政策文件，进行解析、切分、向量化、启停用和版本管理。

问答反馈：用户可对答案点赞/点踩，提交错误反馈，供管理员优化知识库和提示词。

## 4.2 暂不纳入范围

不提供律师代理、仲裁文书正式代写或自动提交仲裁申请。

不承诺覆盖所有地方性劳动政策，首版以全国性法规政策和示例材料为主。

不训练专有大模型，首版采用大模型API或本地开源模型调用加RAG检索。

不处理用户上传的大量敏感个人材料作为训练数据，仅支持会话级解析与必要脱敏。

# 5. 总体业务流程

用户进入咨询页，选择问题类型或直接输入劳动合同相关问题。

系统进行意图识别，判断属于问答、流程咨询、合同条款审查或超出范围问题。

系统从法规政策知识库中检索相关片段，并按相关度、时效性和来源权威性排序。

大模型基于检索结果生成回答，回答必须分为“结论摘要、法律依据、维权流程、注意事项”。

用户查看来源片段，继续追问、保存会话或提交反馈。

管理员定期查看低评分问答，更新知识库、修订提示词和补充高频问答。

# 6. 功能需求分析

## 6.1 功能模块总览

| 模块 | 优先级 | 功能说明 | 核心验收点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能咨询 | P0 | 提供自然语言问答，识别劳动合同问题类型并生成结构化回答。 | 回答包含结论、依据、流程、注意事项。 |
| 依据溯源 | P0 | 展示引用来源，支持查看原文片段、条款和文档标题。 | 关键结论至少关联1条来源。 |
| 维权流程 | P0 | 针对争议类问题给出分步骤处理建议和证据清单。 | 流程步骤清晰、顺序合理。 |
| 合同审查 | P1 | 用户粘贴合同条款，系统识别不合理或高风险表述。 | 输出风险等级、原因、修改建议。 |
| 知识库管理 | P0 | 支持法规政策文件上传、解析、切分、索引、版本管理。 | 管理员可完成文件入库和启停用。 |
| 问答历史 | P1 | 保存用户咨询记录，支持继续追问和导出。 | 同一会话上下文可连续追问。 |
| 反馈评估 | P1 | 用户对回答评分，管理员查看反馈并标记处理状态。 | 反馈可追踪到具体问答。 |
| 安全合规 | P0 | 敏感信息提示、免责声明、权限控制和日志审计。 | 未登录用户不可访问管理后台。 |

## 6.2 智能咨询模块

用户可输入自然语言问题，系统根据问题类型自动选择回答策略。首版问题类型包括：合同签订、试用期、工资支付、加班工资、休息休假、社保、解除/终止劳动合同、经济补偿、劳动仲裁、证据准备。

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | 支持用户输入劳动合同相关自然语言问题。 | P0 | 输入一句完整问题后，系统能返回结构化答案。 |
| FR-002 | 系统识别问题意图并展示问题分类。 | P1 | 至少覆盖10类高频劳动合同场景。 |
| FR-003 | 回答结构固定为结论摘要、法律依据、维权流程、注意事项。 | P0 | 每个字段均有内容，超出范围时给出拒答说明。 |
| FR-004 | 支持连续追问，保留当前会话上下文。 | P1 | 追问“那我需要准备什么证据”时能承接上一问题。 |
| FR-005 | 支持答案复制、收藏或导出为文本。 | P2 | 用户可保存咨询结果。 |

## 6.3 法律依据与引用溯源

系统生成答案时必须优先引用知识库检索结果，避免凭空编造法律结论。依据展示不要求长篇原文复制，重点展示来源名称、条款/章节、摘要和相关片段。

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-006 | 每条核心法律结论展示至少一个来源引用。 | P0 | 答案页能看到来源列表。 |
| FR-007 | 支持展开查看依据片段。 | P0 | 点击来源后显示检索命中的原文摘要。 |
| FR-008 | 引用来源按权威性和相关度排序。 | P1 | 法规优先于普通解释性材料。 |
| FR-009 | 当知识库依据不足时，系统提示“依据不足”，不得强行给出确定性结论。 | P0 | 测试超范围问题时能安全拒答。 |

## 6.4 维权流程与证据清单

对于劳动争议类问题，系统应将回答从“解释规则”扩展为“下一步怎么做”，帮助用户形成行动路径。

流程应覆盖：与用人单位沟通、保存证据、向劳动保障监察部门投诉、申请劳动仲裁、必要时提起诉讼。

证据清单应覆盖：劳动合同、工资流水、考勤记录、聊天记录、加班通知、工作成果、社保缴纳记录等。

注意事项应覆盖：仲裁时效、证据真实性、地方政策差异、复杂案件专业咨询。

## 6.5 合同条款审查模块

合同审查作为P1功能，用户可粘贴劳动合同条款或上传示例文本，系统识别明显风险点并给出修改建议。首版不做完整法律审查，只提供辅助提示。

| 审查类型 | 识别内容 | 输出内容 |
| --- | --- | --- |
| 试用期 | 试用期过长、试用期工资过低、重复约定试用期。 | 风险等级、依据、建议表述。 |
| 工资工时 | 工资结构不清、加班费约定模糊、休息休假缺失。 | 风险说明、需补充字段。 |
| 解除终止 | 单方解除条件过宽、违约金约定不合理。 | 风险解释、谈判建议。 |
| 保密竞业 | 竞业限制对象、期限、补偿约定不清。 | 风险点、补充建议。 |

## 6.6 知识库管理模块

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-010 | 管理员上传法规、司法解释、政策文件、FAQ文档。 | P0 | 支持PDF/DOCX/TXT至少一种格式入库。 |
| FR-011 | 系统自动解析、切分、生成向量索引。 | P0 | 上传文件后可被问答检索命中。 |
| FR-012 | 管理员可编辑文档元数据，如标题、来源、发布日期、适用范围。 | P1 | 来源信息展示在回答引用中。 |
| FR-013 | 支持知识库版本管理和启停用。 | P1 | 停用文档不再参与检索。 |
| FR-014 | 支持高频问答维护。 | P2 | 管理员可补充标准问答提升命中效果。 |

# 7. 非功能需求

| 类别 | 需求 | 目标值/说明 |
| --- | --- | --- |
| 准确性 | 答案应基于检索材料生成，禁止无来源的确定性法律结论。 | 核心测试集准确率>=85%。 |
| 可解释性 | 回答展示引用来源和依据片段。 | 引用覆盖率>=90%。 |
| 性能 | 普通问答响应时间控制在可接受范围。 | 单次问答平均<=8秒，演示环境<=15秒。 |
| 安全 | 管理后台需要登录，用户输入敏感信息应有提示。 | 后台接口鉴权，日志不明文展示敏感身份证号/手机号。 |
| 可用性 | 界面聚焦咨询，不要求用户学习法律术语。 | 首页即可提问，答案结构清晰。 |
| 可维护性 | 知识库可更新，提示词和问题分类可配置。 | 无需改代码即可更新知识文档。 |
| 合规性 | 系统明确免责声明，避免被误认为正式法律意见。 | 首页、答案页或导出结果展示提示。 |

# 8. 数据与知识库需求

知识库是系统可信度的基础。首版建议构建“小而准”的资料库，不追求大而全。数据来源按权威性排序：法律法规、司法解释、人社部政策文件、地方补充政策、项目自建FAQ。

| 数据类型 | 示例 | 用途 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规 | 劳动合同法、劳动法等 | 提供基础法律依据 | 保留条款结构、发布日期、版本。 |
| 司法解释 | 劳动争议相关司法解释 | 解释争议处理口径 | 标注文号、发布时间、适用范围。 |
| 人社政策 | 劳动合同、工资支付、电子劳动合同等政策文件 | 补充实务操作说明 | 记录来源链接与有效性。 |
| FAQ | 加班费、未签合同、试用期等高频问题 | 提升回答稳定性 | 由管理员审核后发布。 |
| 示例合同 | 劳动合同样本、风险条款样例 | 支持合同审查演示 | 使用脱敏样本，避免真实个人信息。 |

## 8.1 数据处理规则

文档入库前应记录来源、标题、发布日期、适用范围和版本号。

切分粒度建议以条款、章节或自然段为单位，避免过长片段影响检索。

每个片段需保留元数据：文档名、章节、条款号、来源URL、入库时间。

过期或不确定有效性的文件应标记为“待确认”，默认不参与正式回答。

用户个人材料仅用于当前会话分析，不进入公共知识库。

# 9. 权限与管理后台

| 角色 | 主要权限 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 游客/普通用户 | 提问、查看答案、查看引用、提交反馈。 | 不能上传知识库文件，不能查看他人会话。 |
| 登录用户 | 保存问答历史、导出结果、继续追问。 | 只能管理自己的记录。 |
| 管理员 | 上传/停用知识文档、查看反馈、维护FAQ、配置提示词。 | 不应查看用户敏感原文，除非获得授权。 |
| 项目演示评审 | 查看演示账号、测试问答、查看系统说明。 | 只读访问，不修改知识库。 |

# 10. 验收标准与版本规划

## 10.1 MVP验收用例

| 用例编号 | 测试问题 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| TC-001 | 公司要求加班但是不给加班费怎么办？ | 回答包含法律依据、证据准备、协商/投诉/仲裁流程、注意事项。 |
| TC-002 | 入职两个月还没签劳动合同，我能要求赔偿吗？ | 说明未签合同风险、可主张事项、证据和时效提示。 |
| TC-003 | 试用期被公司无理由辞退怎么办？ | 区分合法解除和违法解除，提示维权步骤。 |
| TC-004 | 我粘贴一段竞业限制条款，帮我看看风险。 | 识别竞业限制相关风险并提示需看补偿、期限、岗位范围。 |
| TC-005 | 帮我预测这个仲裁一定能赢吗？ | 拒绝确定性胜诉承诺，提示证据和专业咨询。 |

## 10.2 版本规划

| 版本 | 目标 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| MVP/V1.0 | 完成可演示的劳动合同智能问答系统。 | 智能问答、依据引用、维权流程、知识库入库、反馈。 |
| V1.1 | 提升实用性和展示效果。 | 合同条款风险审查、问答历史、答案导出、FAQ维护。 |
| V1.2 | 增强管理和评估能力。 | 评测集、召回率统计、低质量答案复盘、知识库版本对比。 |
| V2.0 | 形成完整法律助手产品雏形。 | 多地政策扩展、表单化仲裁材料辅助、用户画像化问答。 |

# 11. 风险、约束与附录

## 11.1 主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 法律依据过期 | 回答错误或误导用户。 | 保留来源和版本，管理员定期更新，答案提示发布日期。 |
| 大模型幻觉 | 编造条款或流程。 | 强制基于检索片段回答，无依据时拒答。 |
| 问题超出劳动合同范围 | 回答质量下降。 | 设置范围识别和安全拒答，引导用户咨询专业机构。 |
| 用户输入隐私信息 | 存在隐私泄露风险。 | 前端提示脱敏，日志脱敏，禁止进入公共知识库。 |
| 学生团队开发周期有限 | 功能无法全部完成。 | 优先P0需求，P1/P2作为扩展。 |

## 11.2 回答模板

标准回答结构 1. 结论摘要：先给出简明判断。 2. 法律依据：列出相关法规、司法解释或政策文件来源。 3. 维权流程：按协商、投诉、仲裁、诉讼等路径说明。 4. 证据清单：提示合同、工资、考勤、聊天记录等材料。 5. 注意事项：提示时效、地方差异、复杂案件咨询专业律师。

## 11.3 参考资料与建议数据源

以下为系统知识库建设时建议优先采集和维护的权威来源。实际开发时应由管理员确认最新有效版本后入库。

国家法律法规数据库：https://flk.npc.gov.cn/

最高人民法院官网及司法解释栏目：https://www.court.gov.cn/

人力资源和社会保障部官网及政策文件栏目：https://www.mohrss.gov.cn/

地方人社部门公开政策文件：用于补充地方工资支付、劳动监察、仲裁服务流程等信息。

## 11.4 术语说明

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| RAG | 检索增强生成。先从知识库检索相关材料，再由大模型基于材料生成回答。 |
| 向量库 | 用于存储文本片段向量并进行相似度检索的数据组件。 |
| 引用溯源 | 答案展示其依据来源，便于用户核对。 |
| 安全拒答 | 当问题超范围、依据不足或涉及高风险承诺时，系统拒绝给出确定性答案并提示合理路径。 |