大学生就业法律助手
需求文档

面向劳动合同、劳务合同、实习协议、三方协议的签约风险识别与法律问答系统

版本：V1.0    日期：2026-07-16    适用：课程项目/小组汇报/原型开发

| 项目名称 | 大学生就业法律助手 |
| --- | --- |
| 项目定位 | 帮助大学生在就业、实习、兼职、校招签约等场景下识别合同条款风险，理解相关法律依据，并获得签前/签中/签后的行动建议。 |
| 核心用户 | 即将实习或就业的大学生、应届毕业生、兼职学生、就业指导老师/辅导员。 |
| 核心能力 | 合同文本解析、风险条款识别、法律依据引用、法律问答、维权路径提示、隐私与免责声明。 |
| 计划周期 | 8周，先完成可汇报、可演示、可扩展的MVP原型。 |

# 一、文档说明

本文档基于《大学生就业法律助手项目计划表_细分执行版_含甘特图.xlsx》整理，用于明确项目目标、用户场景、功能需求、数据要求、验收标准和实施边界。

本文档面向小组成员、指导老师、评审人员和后续开发人员，可作为需求评审、项目答辩和原型开发的统一依据。

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-16 | 首次生成需求文档，覆盖项目目标、功能、数据、风险与验收标准 | 项目小组 |
| V1.1 | 待补充 | 根据评审意见调整功能范围与交付优先级 | 待补充 |

# 二、项目背景与问题定义

大学生在求职、实习、兼职和毕业入职过程中，经常会接触劳动合同、劳务合同、实习协议、就业三方协议、兼职协议等文件。由于法律知识不足，很多学生难以及时识别合同中的工资、社保、试用期、违约金、押金、工伤责任、争议解决等风险条款。

本项目拟建设一个面向大学生就业场景的法律助手，帮助用户在签约前快速理解合同性质和关键风险，在签约中获得条款解释，在签约后了解基础维权路径。系统强调“法律依据可追溯、建议表达通俗、边界提示清晰、隐私处理谨慎”。

痛点一：合同类型容易混淆，特别是劳动合同与劳务合同的差异不清。

痛点二：合同条款专业、冗长，学生难以判断哪些条款存在风险。

痛点三：发生拖欠工资、未缴社保、违法解除等问题时，不清楚证据和维权路径。

痛点四：通用法律问答容易空泛，缺少针对大学生就业签约场景的具体解释。

# 三、项目目标

## 3.1 总体目标

在8周内完成一个可演示的大学生就业法律助手MVP原型，实现“合同输入—风险识别—法律依据引用—行动建议—追问问答”的核心闭环，并形成可用于汇报的测试报告、需求文档、项目计划表和答辩材料。

## 3.2 具体目标

建立面向就业签约场景的法律知识库，覆盖劳动合同法、劳动法、社会保险法、工伤保险条例、劳动争议调解仲裁法等资料。

支持用户粘贴合同文本或输入条款内容，识别合同中的典型风险点。

输出结构化风险报告，包括风险等级、原文片段、风险解释、法律依据方向和建议动作。

支持高频法律问答，回答中尽量引用可追溯的法规名称与条号。

明确系统边界：提供一般法律信息和风险提示，不替代律师意见，不处理复杂案件裁判。

形成可演示、可汇报、可扩展的课程项目成果。

# 四、目标用户与使用场景

| 用户类型 | 典型场景 | 核心诉求 | 系统价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应届毕业生 | 校招签劳动合同、三方协议、offer确认 | 判断薪资、试用期、社保、违约金是否合理 | 降低签约前法律风险 |
| 实习学生 | 签实习协议或劳务协议 | 理解实习报酬、工伤、保险、离职约定 | 提醒实习与劳动关系边界 |
| 兼职学生 | 签兼职/劳务/外包协议 | 识别押金、工资拖欠、免责条款 | 帮助保存证据和获得基础维权建议 |
| 辅导员/就业指导老师 | 指导学生签约和答疑 | 快速定位常见法律问题和依据 | 辅助就业指导工作 |

# 五、需求范围

## 5.1 MVP范围

合同文本输入：支持用户粘贴合同文本，后续可扩展文件上传。

合同关键信息抽取：识别合同类型、主体、期限、岗位/服务内容、报酬、社保、试用期、违约责任等字段。

合同风险识别：覆盖至少15类高频风险规则，优先识别工资、社保、押金、违约金、竞业限制、工伤免责、试用期异常等。

风险报告展示：按风险等级展示原文片段、风险说明、依据方向和建议动作。

法律问答：支持30条以上高频问题，回答包括简答、依据、解释、建议和边界提示。

隐私与合规提示：提示用户脱敏合同，不上传身份证号、手机号、银行卡号等敏感信息。

演示样例：内置劳动合同、劳务合同、实习协议等脱敏样例，保障答辩演示稳定。

## 5.2 暂不纳入本期范围

不提供正式法律意见或律师代理服务。

不进行复杂仲裁/诉讼案件胜诉率判断。

不处理真实敏感合同的长期存储和商业化风控。

不承诺完全自动判断劳动关系成立与否，仅提供风险提示和判断线索。

不在MVP阶段实现OCR图片识别、复杂文档排版还原和多端部署。

# 六、功能需求

| 编号 | 功能模块 | 需求描述 | 核心规则/输出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 首页与场景入口 | 用户进入系统后，能够看到项目定位、适用场景、免责声明和主要功能入口。 | 展示合同解析、法律问答、签约清单、示例演示入口。 | 高 |
| FR-02 | 合同文本输入 | 用户可以粘贴合同文本或选择示例合同。 | 支持长文本输入；提示用户脱敏；可选择劳动合同/劳务合同/实习协议/不确定。 | 高 |
| FR-03 | 合同关键信息抽取 | 系统从合同中提取核心字段。 | 输出合同类型、期限、报酬、岗位/服务内容、试用期、社保、违约责任等字段。 | 高 |
| FR-04 | 合同风险识别 | 系统根据规则识别典型合同风险。 | 至少覆盖15类风险；每类输出风险等级、触发原因、建议动作。 | 高 |
| FR-05 | 风险报告生成 | 系统生成结构化风险报告。 | 报告包含风险摘要、风险列表、法律依据方向、签约建议和证据建议。 | 高 |
| FR-06 | 法律问答 | 用户可输入就业签约相关问题。 | 系统返回简明回答、通俗解释、法律依据和行动建议。 | 高 |
| FR-07 | 法律依据引用 | 系统回答应尽量引用知识库中存在的法规名称与条号。 | 不得虚构法律名称和条号；依据不足时明确提示。 | 高 |
| FR-08 | 签约检查清单 | 为用户提供签约前检查项。 | 覆盖工资、社保、试用期、违约金、押金、工伤、争议解决等。 | 中 |
| FR-09 | 维权路径提示 | 针对常见争议给出基础路径。 | 提示协商、学校就业部门、劳动监察、劳动仲裁、律师咨询等渠道。 | 中 |
| FR-10 | 演示样例管理 | 系统提供一键演示样例。 | 答辩现场可快速加载样例合同并生成报告。 | 高 |

# 七、合同风险规则需求

MVP阶段优先实现计划表中的15类风险规则。以下为主要风险规则摘要，详细规则可在项目计划表《合同风险规则细化》工作表中维护。

| 编号 | 风险类别 | 等级 | 识别线索 | 判断逻辑 | 用户建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 合同类型混淆 | 高 | 劳务合同、外包、承揽；同时出现上下班、考勤、直属领导、工资 | 合同名称为劳务但实际具备劳动管理特征，应提示可能存在劳动关系争议 | 不要只看合同名称，应结合实际工作管理方式判断；保留考勤、工资、工作安排证据。 |
| R02 | 未签书面劳动合同 | 高 | 入职、试用、转正；无书面合同 | 入职超过一个月未签劳动合同，风险较高 | 建议尽快要求补签，并保存劳动关系证据；必要时咨询劳动仲裁渠道。 |
| R03 | 试用期异常 | 中高 | 试用期6个月、重复试用、试用期工资 | 试用期长度需与合同期限匹配，不能重复约定 | 签前确认试用期长度和工资标准，避免超期试用或重复试用。 |
| R04 | 工资不明确 | 高 | 薪资面议、按公司规定、绩效另算、视情况发放 | 工资金额、结构、发薪日、扣款条件不清晰 | 建议要求写明基本工资、绩效规则、发薪日和扣款条件。 |
| R05 | 社保缺失 | 高 | 不缴社保、社保补贴、自行缴纳、放弃社保 | 社保通常属于用人单位法定义务，不宜用协议放弃 | 不建议签署放弃社保条款；如单位拒缴，应保留证据并咨询社保/劳动部门。 |
| R06 | 押金/证件扣押 | 高 | 押金、保证金、培训费、服装费、扣身份证/毕业证 | 用人单位不得以担保名义收取财物或扣押证件 | 签前拒绝不合理收费和扣押证件，已付款需保留凭证。 |
| R07 | 违约金过重 | 中高 | 提前离职赔偿、违约金、赔偿公司损失 | 普通离职通常不应随意约定高额违约金，需区分服务期和竞业限制 | 重点核查违约金适用条件，普通离职高额违约金应谨慎。 |
| R08 | 竞业限制不合理 | 中 | 竞业、同行业、不得入职、补偿金 | 竞业限制对象、范围、期限、补偿需合理 | 确认是否属于可约定竞业人员，以及是否有补偿、期限是否合理。 |
| R09 | 工伤责任转嫁 | 高 | 受伤自负、意外自行承担、公司免责 | 工伤或工作伤害责任不能通过简单免责完全转嫁 | 此类免责条款风险高，发生伤害应及时就医并保留工作相关证据。 |
| R10 | 争议解决不清 | 中 | 仅约定法院、公司所在地、不得仲裁 | 劳动争议通常有调解仲裁路径，仲裁时效需注意 | 发生争议时注意劳动仲裁时效，保存证据并咨询专业渠道。 |
| R11 | 工作内容地点模糊 | 中 | 服从调岗、地点由公司安排、岗位另行通知 | 岗位/地点过于宽泛可能导致被动调岗 | 建议明确岗位、地点、调岗条件和协商机制。 |
| R12 | 加班休假不明确 | 中 | 自愿加班、无加班费、调休视情况 | 加班工资和休息休假不应被格式条款排除 | 建议明确工时制度、加班审批、加班费或调休规则。 |
| R13 | 培训服务期不清 | 中 | 培训费、服务期、离职赔偿 | 服务期需与专项培训费用等条件相关 | 确认培训性质、费用明细、服务期和违约责任是否合理。 |
| R14 | 单方解除过宽 | 中高 | 公司可随时解除、无补偿解除 | 解除条件过宽可能损害劳动者权益 | 建议核对解除条件，保留入职和履职证据。 |
| R15 | 个人信息授权过度 | 中 | 永久授权、任意使用个人信息、转让信息 | 求职和合同场景应限制个人信息使用范围 | 建议授权范围限于招聘/用工管理必要目的，避免过度授权。 |

# 八、数据与知识库需求

## 8.1 数据来源

本项目已准备data.zip作为法律资料基础，包含劳动合同法、劳动法、劳动争议调解仲裁法、劳动合同法实施条例、工伤保险条例、社会保险法以及相关司法解释等JSON文件。

## 8.2 知识库字段

法律名称：例如《中华人民共和国劳动合同法》。

条号：例如第十条、第三十七条等。

标题：条文标题或章节信息。

全文：保留完整条文内容。

主题标签：如合同订立、工资、社保、试用期、工伤、仲裁等。

适用场景：签前审查、争议处理、实习兼职、入职离职等。

关联问题：将高频问题与相关条文建立映射。

## 8.3 知识库质量要求

每条知识必须可以追溯到法规名称和条号。

回答中不得出现知识库不存在的法律条文编号。

同一问题优先返回最相关的1-3条依据，避免堆砌大段法条。

对于依据不足或存在争议的问题，应明确提示“不确定”或建议咨询专业人士。

# 九、非功能需求

| 类别 | 需求 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准确性 | 法律依据可追溯 | 所有法律依据来自知识库或人工确认资料，不虚构条号。 | 高 |
| 可用性 | 适合大学生理解 | 回答应通俗、分步骤、少用过度专业术语。 | 高 |
| 隐私性 | 合同脱敏提示 | 提示用户去除姓名、身份证、手机号、银行卡、公司商业秘密等信息。 | 高 |
| 稳定性 | 答辩演示稳定 | 准备本地样例和备用截图，避免网络异常影响演示。 | 高 |
| 可维护性 | 规则可编辑 | 风险规则、关键词、FAQ应以表格或JSON维护，方便小组更新。 | 中 |
| 扩展性 | 后续可接入OCR/更多法规 | MVP结构应支持后续添加图片识别、报告导出、更多案例。 | 中 |

# 十、系统流程与页面需求

## 10.1 核心业务流程

用户进入首页，阅读适用范围和免责声明。

用户选择“合同解析”或加载演示样例。

用户粘贴合同文本，并根据提示进行脱敏。

系统抽取合同关键信息，识别合同类型和核心条款。

系统根据风险规则生成风险报告。

用户可对某个风险点继续追问，系统返回简答、依据和建议。

系统提示保存证据、谨慎签署或咨询专业渠道。

## 10.2 页面清单

| 页面 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 首页 | 展示项目定位、适用场景、入口和免责声明。 |
| 合同输入页 | 支持文本粘贴、示例选择、脱敏提醒。 |
| 风险报告页 | 展示风险等级、风险详情、依据方向、建议动作。 |
| 法律问答页 | 支持输入问题，返回结构化回答。 |
| 签约清单页 | 展示签约前需检查的关键事项。 |
| 关于与免责声明页 | 说明项目边界、隐私处理和求助渠道。 |

# 十一、项目实施计划

本项目采用8周推进方式，先完成需求与知识库，再完成风险规则、原型开发、测试合规和答辩交付。

| 周次 | 日期范围 | 阶段重点 | 本周产出物 | 负责人 | 汇报话术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-07-16~2026-07-22 | 立项调研+数据盘点 | 用户画像、问题池、法规资料清单、MVP范围 | 组长/产品/数据 | 本周完成项目方向定义，确认聚焦大学生就业签约风险，已开始整理法律数据底座。 |
| 2 | 2026-07-23~2026-07-29 | 法律资料结构化+产品原型 | 主题标签体系、引用格式、低保真原型、PRD简版 | 法律/产品/前端 | 本周把法律资料转成可引用知识库，并完成核心页面和报告结构设计。 |
| 3 | 2026-07-30~2026-08-05 | 知识库与FAQ | 知识库文件、FAQ 30条、检索规则 | 数据/法律/算法 | 本周重点建设可追溯的法律问答能力，确保回答不是空泛建议。 |
| 4 | 2026-08-06~2026-08-12 | 检索校验+合同风险字段 | 引用校验机制、合同字段表、脱敏样例 | 算法/后端/法律 | 本周从问答能力过渡到合同解析能力，开始把风险识别规则落地。 |
| 5 | 2026-08-13~2026-08-19 | 风险规则+开发启动 | 风险规则库、样例报告、前端框架 | 法律/算法/前端 | 本周完成合同风控核心逻辑，并启动可演示页面开发。 |
| 6 | 2026-08-20~2026-08-26 | 原型联调 | 可运行原型、演示样例、接口说明 | 前端/后端/算法 | 本周形成可演示闭环，答辩时可以现场展示核心功能。 |
| 7 | 2026-08-27~2026-09-02 | 测试与合规 | 测试报告、合规说明、修复清单 | 测试/法律/全组 | 本周重点验证准确性和边界，体现项目严谨性和可信度。 |
| 8 | 2026-09-03~2026-09-09 | 答辩交付 | PPT、演示脚本、项目说明书、演示环境 | 全组 | 本周完成最终交付和答辩彩排，突出大学生场景、法律依据和产品价值。 |

# 十二、角色分工

项目采用RACI方式明确分工：R表示直接负责，A表示最终负责，C表示协作咨询，I表示信息同步。

| 工作包 | 说明 | 最终负责/A | 直接负责/R | 关键交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项与范围 | 明确项目定位、MVP边界、整体排期 | 组长 | 产品/调研 | 项目定位、范围说明 |
| 用户调研 | 访谈同学、整理问题池和用户画像 | 组长 | 产品/调研 | 用户画像、高频问题池 |
| 法律资料整理 | 法规清洗、标签、问题-条文映射 | 组长 | 法律资料 | 法规索引、标签体系 |
| 知识库建设 | 结构化知识库、检索规则、引用格式 | 组长 | 数据/知识库、算法/后端 | 知识库文件、检索规则 |
| 合同风险规则 | 合同字段、风险识别、风险等级、建议话术 | 组长 | 法律资料、算法/后端 | 风险规则库、样例报告 |
| 产品原型 | 页面流程、报告模板、交互说明 | 组长 | 产品/调研、前端/设计 | 原型图、PRD简版 |
| 前后端开发 | 合同输入、报告展示、问答流程、演示样例 | 组长 | 算法/后端、前端/设计 | 可运行原型 |
| 测试验收 | 问答测试、合同测试、误判记录、合规检查 | 组长 | 法律资料、测试/合规 | 测试报告、修复清单 |
| 答辩交付 | PPT、演示脚本、项目文档、彩排 | 组长 | 产品/调研、前端/设计 | 答辩PPT、演示脚本 |

# 十三、验收标准

项目最终验收以“可演示、可解释、可追溯、可汇报”为核心标准。

| 交付物 | 具体内容 | 验收标准 | 负责人 | 截止周次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户画像与问题池 | 大学生就业签约场景、痛点、问题分类 | 不少于20个高频问题，覆盖劳动/劳务/实习/三方协议 | 产品 | 第1周 |
| 法规资料索引 | 法规名称、条数、条号、全文、适用主题 | 条文可追溯，格式统一，可程序读取 | 数据/法律 | 第2周 |
| 主题标签体系 | 工资、社保、试用期、工伤、解除、仲裁等 | 不少于12个一级标签，每条至少可归类 | 法律 | 第2周 |
| 产品原型图 | 首页、合同输入、风险报告、问答、免责声明 | 核心路径不超过3步，组内评审通过 | 产品/前端 | 第2周 |
| FAQ知识库 | 问题、简答、法律依据、行动建议 | 不少于30条，引用格式统一 | 法律/算法 | 第3周 |
| 风险规则库 | 风险类型、触发条件、等级、依据、建议 | 不少于15类，能覆盖样例合同 | 法律/算法 | 第5周 |
| 样例风险报告 | 3份合同样例报告 | 包含原文片段、风险解释、依据、建议动作 | 产品/法律 | 第5周 |
| 可运行原型 | 合同输入、风险报告、问答流程 | 核心演示闭环稳定跑通 | 前端/后端 | 第6周 |
| 测试报告 | 50条问答+10份合同测试结果 | 记录准确、误判、修复状态和边界 | 测试 | 第7周 |
| 合规说明 | 隐私脱敏、非律师意见、复杂问题转人工 | 关键页面可见，文档中说明清楚 | 法律/产品 | 第7周 |
| 答辩PPT | 背景、方案、演示、测试、分工、计划 | 8-12页，5分钟内讲完 | 组长/产品 | 第8周 |
| 演示脚本 | 现场讲解词、点击路径、备用方案 | 至少彩排2次，演示不卡顿 | 全组 | 第8周 |

# 十四、测试与评估要求

问答测试：准备不少于50条就业签约相关问题，检查回答是否清楚、是否引用正确依据、是否存在虚假条文。

合同测试：准备不少于10份脱敏合同片段，覆盖正常条款和风险条款，检查风险识别命中情况。

隐私测试：检查系统是否提示用户脱敏，是否避免展示或保存敏感信息。

演示测试：完成至少2次答辩彩排，确保5分钟内完成“合同输入—风险报告—法律追问”的完整演示。

错误记录：记录误判、漏判和不确定问题，并在答辩中说明系统边界和后续优化方向。

# 十五、合规与边界说明

本项目定位为面向大学生就业场景的法律信息辅助工具，不构成正式法律意见，不替代律师、劳动仲裁机构、法院或学校就业部门的专业判断。

系统应在首页、合同输入页、风险报告页展示免责声明。

对于仲裁、诉讼、工伤、解除劳动关系、经济补偿等复杂情况，应建议用户咨询专业律师或相关机构。

合同文本属于敏感信息，原型阶段应尽量使用脱敏样例，避免上传真实身份证号、手机号、银行卡号、公司商业秘密等。

系统回答应避免绝对化表达，例如“必然违法”“一定胜诉”等，应使用“可能存在风险”“建议进一步核实”等表述。

# 十六、主要风险与应对措施

| 风险项 | 影响 | 应对措施 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律回答不准确 | 可能误导用户，影响项目可信度 | 强制引用知识库依据；重大问题由法律负责人审核；复杂问题提示人工咨询。 | 高 |
| 虚构法律条文 | 降低系统可信度 | 引用白名单校验；回答只允许引用检索返回的条文。 | 高 |
| 合同隐私泄露 | 涉及个人信息和商业信息风险 | 提供脱敏提示；原型阶段不保存真实合同原文。 | 高 |
| 功能范围过大 | 影响按期交付 | 优先完成MVP闭环，OCR、报告导出、多端部署作为后续优化。 | 中 |
| 演示不稳定 | 影响答辩效果 | 准备本地样例、备用截图和离线演示材料。 | 中 |

# 十七、后续优化方向

支持Word/PDF合同文件上传与自动解析。

支持OCR识别图片合同或拍照合同。

支持一键生成PDF版风险报告。

接入更多真实案例和裁判规则，提高解释能力。

根据学校就业部门需求，增加辅导员端统计与常见问题管理。

支持地方性政策、社保规则和不同城市就业服务入口。

# 十八、附录：签约检查清单

合同名称是否与实际关系一致：劳动合同、劳务合同、实习协议、三方协议不要混淆。

用人单位名称、岗位、工作地点、合同期限是否明确。

工资金额、绩效规则、发薪日期、加班工资是否清楚。

试用期长度和试用期工资是否合理。

是否明确缴纳社保，是否存在“自愿放弃社保”“社保折现”等条款。

是否要求押金、保证金、培训费、服装费，或扣押身份证/毕业证。

是否设置普通离职高额违约金。

是否存在过宽竞业限制或无补偿竞业限制。

是否存在“工伤/意外由个人承担”等免责条款。

争议解决方式是否清楚，是否知道劳动仲裁等维权路径。

—— 文档结束 ——